附件2

**广元市利州区利州区水利**

**局**转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 2021年中央和省级水利救灾资金 |
| 中央主管部门 | 水利部 |
| 地方主管部门 | 水利局 | 资金使用单位 |  |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 300 | 0 | 0 |
| 其中：中央财政资金 | 200 |  |  |
| 地方资金 | 100 |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 开展安全度汛、水毁水利工程修复等 | 修复水毁堤防7处、饮水工程2处、水文测报设备设施3套，排除防洪隐患4处 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 堤防修复(处) | 7 | 7 |  |
| 排查消除防洪安全隐患（处） | 4 | 4 |  |
| 人饮设施修复（处） | 2 | 2 |  |
|  | 水文测报设备设施修复（套） | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收 | 通过验收 | 通过验收 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金下达到区4个月内预算执行率（≥80%） | 80% | 80% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工程安全度汛 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |  |
| 保障饮水安全 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障居民社会活动平稳 | 发生标准内洪水不受严重影响 | 发生标准内洪水不受严重影响 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 发生标准内洪水不受严重影响 | 发生标准内洪水不受严重影响 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 发生标准内洪水不受严重影响 | 发生标准内洪水不受严重影响 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度（≥90%） | 90% | 90% |  |
| 务群众满意度（≥90%） | 90% | 90% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）一100%、60%（含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。