广利水许可决〔2022〕5号

关于广元市利州区龙潭桃花园观光环线道路提升工程水土保持方案变更报告书审批准予行政许可决定书

- 广元市利州区利元国有投资有限公司：

我局于2022年9月21日受理你单位提交的《关于审批广元市利州区龙潭桃花园观光环线道路提升工程水土保持方案变更报告书的请示》（广利国投〔2022〕71号，四川一体化政务服务平台受理编号：510802-20220921-001255）。经审查，该申请符合法定条件，决定准予行政许可。

一、项目概况

广元市利州区龙潭桃花园观光环线道路提升工程位于利州区龙潭乡境内。项目改扩建道路总长度10.48km，总占地面积12.59hm2，全部为永久占地，占地类型为旱地、公路用地、其他林地和交通服务场站用地。项目由道路工程、弃渣场和附属工程三部分组成。其中道路工程区占地12.13hm2，附属工程占地0.20hm2，弃渣场占地0.26hm2。项目总投资3843.16万元，其中土建投资3266.69万元，动工时间为2020年12月，完工时间为2021年6月，总工期7个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意建设期水土流失防治责任范围12.59hm2。

（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。

（三）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％、土壤流失控制比1.00、表土保护率不涉及、渣土防护率94％、林草植被恢复率97％，林草覆盖率25％。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）同意水土保持补偿费为16.367万元。

三、你单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作:

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，并向我局提交水土保持监测季报及总结报告。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）定期向我局报告水土保持方案的实施情况，并接受各级水行政主管部门的监督检查。

（六）项目建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，及时报我局审查同意。

（七）按照《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及相关规定，及时开展水土保持设施自主验收工作，向社会公开并向我局报备。

四、对《关于广元市利州区龙潭桃花园观光环线道路提升工程水土保持方案的批复》（广利水函〔2021〕116号）文件予以撤销，文件即日起作废。

附件：广元市利州区龙潭桃花园观光环线道路提升工程水土保持方案变更报告书技术审查意见

广元市利州区水利局

2022年9月26日

广元市利州区水利局办公室                 2022年9月26日印发